# IMPLEMENTATION PLAN

## Thiết kế lại Probo thành ứng dụng VATM ICPMS

## 1. Mục tiêu

Thiết kế lại ứng dụng Probo để phù hợp với nhu cầu của VATM ICPMS.

Ứng dụng sau khi chỉnh sửa phải dùng để:

- Quản lý tài liệu quy định, tiêu chuẩn, hướng dẫn.

- Upload file PDF/Word như ICAO Doc, Annex, Nghị định, Thông tư, Quy định nội bộ.

- Bóc tách tài liệu thành các yêu cầu cần quản lý.

- Tạo checklist bằng AI.

- Giao việc cho các Ban, đơn vị trong VATM.

- Yêu cầu cập nhật tình trạng và bằng chứng.

- Theo dõi tiến độ thực hiện.

- Xuất báo cáo Word/Excel.

- Phục vụ kiểm tra, đánh giá, rà soát tuân thủ và quản lý an toàn.

Không viết lại toàn bộ từ đầu.
Sử dụng Probo làm nền, sau đó sửa giao diện, đổi tên module, bổ sung module bóc tách tài liệu và tùy biến theo nghiệp vụ VATM.

## 2. Định hướng chuyển đổi từ Probo sang ICPMS

Probo vốn là ứng dụng GRC, tức là ứng dụng quản lý tuân thủ, rủi ro, kiểm soát, audit và bằng chứng. ICPMS cũng cần các phần tương tự, nhưng phải đổi ngữ cảnh từ doanh nghiệp công nghệ sang quản lý an toàn, tuân thủ và tài liệu hàng không của VATM.

## 2.1. Các phần của Probo nên giữ lại

| Phần trong Probo | Lý do giữ lại |
| --- | --- |
| Quản lý rủi ro | Có thể chuyển thành quản lý rủi ro an toàn hàng không |
| Control tracking | Có thể chuyển thành checklist/yêu cầu tuân thủ |
| Audit programs | Có thể chuyển thành kiểm tra, đánh giá nội bộ |
| Document approval workflow | Có thể dùng cho quy trình duyệt tài liệu, checklist |
| Evidence collection | Rất phù hợp với yêu cầu cập nhật bằng chứng |
| Task assignment | Phù hợp với giao việc cho các Ban/đơn vị |
| RBAC/phân quyền | Cần cho VATM, đơn vị nào xem dữ liệu đơn vị đó |
| Audit logs | Cần để lưu lịch sử thao tác |
| Web console | Giữ làm giao diện chính |
| API | Giữ để sau này kết nối hệ thống khác |

## 2.2. Các phần cần đổi tên theo ICPMS

| Tên gốc Probo | Đổi thành trong ICPMS |
| --- | --- |
| Frameworks | Bộ quy định / Bộ tiêu chuẩn |
| Controls | Yêu cầu / Checklist |
| Risks | Rủi ro an toàn |
| Audits | Kiểm tra / Đánh giá |
| Evidence | Bằng chứng |
| Documents | Tài liệu |
| Tasks | Giao việc |
| Vendors | Có thể ẩn hoặc đổi thành Đơn vị liên quan / Nhà thầu |
| Data privacy | Có thể ẩn nếu chưa dùng |
| Access reviews | Có thể giữ cho phân quyền người dùng |
| Policies | Quy định / Quy trình nội bộ |

## 2.3. Các phần cần bổ sung mới

Probo chưa có sẵn phần bóc tách tài liệu pháp lý/hàng không, vì vậy cần bổ sung các module sau:

- Upload tài liệu PDF/Word theo phiên bản.

- Ingestion Jobs – bóc tách tài liệu.

- Legal Parser – bóc tách Nghị định, Thông tư, Quyết định.

- ICAO Parser – bóc tách ICAO Doc, Annex, Manual.

- AI Review – tạo checklist bằng AI.

- Assignment Matrix – tự gợi ý giao việc cho đơn vị VATM.

- Evidence Review – duyệt hoặc trả lại bằng chứng.

- Word/Excel Report Export – xuất báo cáo.

- Dashboard theo đơn vị VATM.

- Danh mục Ban/đơn vị trong VATM.

# 3. Cấu trúc ứng dụng ICPMS sau khi thiết kế lại

Menu bên trái nên gồm:

- Tổng quan.

- Tài liệu.

- Phiên bản tài liệu.

- Upload file.

- Bóc tách tài liệu.

- Yêu cầu.

- AI Review.

- Checklist.

- Giao việc.

- Bằng chứng.

- Rủi ro an toàn.

- Kiểm tra / Đánh giá.

- Báo cáo.

- Tra cứu.

- Cấu hình.

- Người dùng.

# 4. Module cần thiết kế lại từ Probo

## Module 1: Dashboard / Tổng quan

### Mục tiêu

Hiển thị tình hình chung của hệ thống ICPMS.

### Nội dung cần có

- Tổng số tài liệu.

- Tổng số yêu cầu đã bóc tách.

- Tổng số checklist.

- Tổng số việc đã giao.

- Số việc đang xử lý.

- Số việc hoàn thành.

- Số việc quá hạn.

- Số việc thiếu bằng chứng.

- Số bằng chứng chờ duyệt.

- Biểu đồ theo Ban/đơn vị.

- Biểu đồ theo trạng thái.

- Danh sách việc cần xử lý gấp.

### Thiết kế

Giao diện cần đơn giản, tiếng Việt, dùng màu trạng thái:

- Xanh lá: hoàn thành.

- Vàng: đang xử lý.

- Đỏ: quá hạn/chưa đạt.

- Xám: chưa xử lý.

- Xanh dương: chờ duyệt.

## Module 2: Quản lý tài liệu

### Mục tiêu

Quản lý toàn bộ tài liệu được đưa vào hệ thống.

### Chức năng

- Thêm tài liệu mới.

- Sửa thông tin tài liệu.

- Xóa mềm tài liệu.

- Tìm kiếm tài liệu.

- Lọc theo loại tài liệu.

- Lọc theo lĩnh vực.

- Xem lịch sử phiên bản.

### Trường dữ liệu

- Mã tài liệu.

- Tên tài liệu.

- Loại tài liệu.

- Cơ quan ban hành.

- Ngày ban hành.

- Ngày hiệu lực.

- Lĩnh vực.

- Mô tả.

- Trạng thái hiệu lực.

### Loại tài liệu

- ICAO Doc.

- ICAO Annex.

- Manual.

- Nghị định.

- Thông tư.

- Quyết định.

- Quy định nội bộ.

- Quy trình.

- Hướng dẫn.

- Biểu mẫu.

## Module 3: Phiên bản tài liệu

### Mục tiêu

Một tài liệu có thể có nhiều phiên bản.

Ví dụ:

- ICAO Doc 9859 – Fourth Edition 2018.

- Nghị định 32/2016/NĐ-CP.

- Quy định báo cáo an toàn VATM 2021.

- Quy định báo cáo an toàn VATM 2026.

### Chức năng

- Tạo phiên bản mới.

- Đánh dấu phiên bản hiện hành.

- Gắn file gốc với phiên bản.

- Ghi chú phiên bản thay thế.

- So sánh phiên bản cũ và mới.

- Xem trạng thái bóc tách của từng phiên bản.

## Module 4: Upload file

### Mục tiêu

Cho phép tải tài liệu lên hệ thống.

### Chức năng

- Upload PDF.

- Upload DOC/DOCX.

- Upload TXT.

- Kiểm tra file có đọc được không.

- Hiển thị dung lượng file.

- Hiển thị số trang ước tính.

- Cho xem lại file đã upload.

### Cảnh báo cần có

Nếu file là ảnh scan, hệ thống phải cảnh báo:

“File này có thể không bóc tách chính xác vì không nhận diện được chữ. Vui lòng dùng bản PDF có text hoặc file Word.”

## Module 5: Ingestion Jobs – Bóc tách tài liệu

### Mục tiêu

Đây là module quan trọng nhất cần bổ sung vào Probo.

Module này đọc tài liệu đã upload và tách ra thành danh sách yêu cầu.

### Luồng xử lý

- Người dùng chọn tài liệu.

- Người dùng chọn phiên bản.

- Người dùng bấm “Chạy bóc tách”.

- Hệ thống đọc file.

- Hệ thống nhận diện loại tài liệu.

- Nếu là tài liệu ICAO thì bóc theo Chapter / Section / Paragraph.

- Nếu là văn bản Việt Nam thì bóc theo Chương / Mục / Điều / Khoản / Điểm.

- Hệ thống tìm các câu có tính yêu cầu.

- Hệ thống tạo danh sách Requirements.

- Người dùng rà soát lại Requirements.

### Trạng thái job

- Chờ xử lý.

- Đang xử lý.

- Thành công.

- Lỗi.

- Đã hủy.

### Thông tin hiển thị

- Tên tài liệu.

- Phiên bản.

- Người chạy.

- Thời gian bắt đầu.

- Thời gian kết thúc.

- Số trang xử lý.

- Số yêu cầu tạo ra.

- Số lỗi.

- Trạng thái.

# 5. Quy tắc bóc tách tài liệu

## 5.1. Đối với tài liệu ICAO

Tài liệu ICAO thường có cấu trúc:

- Foreword.

- Glossary.

- Abbreviations.

- Chapter.

- Section.

- Paragraph.

- Appendix.

- Table.

- Figure.

### Cách bóc

- Chapter → nhóm lớn.

- Section → mục.

- Paragraph → đoạn nội dung.

- Glossary → danh mục thuật ngữ.

- Abbreviations → danh mục viết tắt.

- Appendix / Table / Figure → tài liệu tham chiếu.

### Từ khóa tiếng Anh cần nhận diện

- shall.

- must.

- should.

- required to.

- ensure.

- establish.

- maintain.

- provide.

- assess.

- evaluate.

- monitor.

- document.

- review.

### Đầu ra

Mỗi yêu cầu cần có:

- Mã yêu cầu.

- Chương.

- Mục.

- Trang nguồn.

- Nội dung gốc.

- Nội dung dễ hiểu.

- Loại yêu cầu.

- Bằng chứng gợi ý.

- Đơn vị chủ trì gợi ý.

## 5.2. Đối với văn bản pháp luật Việt Nam

Văn bản Việt Nam phải bóc theo cấu trúc:

- Chương.

- Mục.

- Điều.

- Khoản.

- Điểm.

- Phụ lục.

- Bảng.

- Hình.

### Cách bóc

- “Chương I, II, III…” → tạo nhóm chương.

- “Mục 1, Mục 2…” → tạo nhóm mục.

- “Điều 1, Điều 2…” → tạo điều.

- “1, 2, 3…” dưới điều → tạo khoản.

- “a), b), c), d), đ)” → tạo điểm.

- “Phụ lục” → dữ liệu kỹ thuật hoặc biểu mẫu.

- “Bảng” → bảng tra cứu.

- “Hình” → hình minh họa kỹ thuật.

### Từ khóa tiếng Việt cần nhận diện

- phải.

- có trách nhiệm.

- chủ trì.

- phối hợp.

- thực hiện.

- tuân thủ.

- không được.

- chịu trách nhiệm.

- bảo đảm.

- tổ chức.

- lập.

- công bố.

- thông báo.

- kiểm tra.

- giám sát.

- xử lý.

- trong thời hạn.

- hồ sơ gồm.

# 6. Module Requirements – Danh sách yêu cầu

### Mục tiêu

Lưu toàn bộ yêu cầu được bóc tách từ tài liệu.

### Chức năng

- Xem danh sách yêu cầu.

- Lọc theo tài liệu.

- Lọc theo chương, điều, khoản, điểm.

- Lọc theo đơn vị liên quan.

- Sửa nội dung yêu cầu.

- Gộp yêu cầu trùng.

- Tách yêu cầu quá dài.

- Xóa yêu cầu sai.

- Dịch nội dung sang tiếng Việt dễ hiểu.

- Đánh dấu áp dụng cho VATM.

- Đánh dấu không áp dụng cho VATM.

### Trường dữ liệu

- Mã yêu cầu.

- Tài liệu nguồn.

- Phiên bản.

- Chương.

- Mục.

- Điều.

- Khoản.

- Điểm.

- Phụ lục.

- Trang nguồn.

- Nội dung gốc.

- Nội dung dễ hiểu.

- Loại yêu cầu.

- Mức độ quan trọng.

- Áp dụng cho VATM: Có/Không.

- Vai trò VATM.

- Đơn vị chủ trì.

- Đơn vị phối hợp.

- Bằng chứng cần có.

- Trạng thái rà soát.

### Loại yêu cầu

- Quy định bắt buộc.

- Quy định cấm.

- Trách nhiệm cơ quan.

- Thủ tục hành chính.

- Hồ sơ/biểu mẫu.

- Thời hạn xử lý.

- Dữ liệu kỹ thuật.

- Nội dung tham khảo.

# 7. Module AI Review – Tạo checklist bằng AI

### Mục tiêu

AI đọc danh sách Requirements và gợi ý checklist dễ dùng cho VATM.

### Nguyên tắc

AI chỉ được gợi ý.
Người dùng phải duyệt trước khi checklist được sử dụng chính thức.

### Chức năng

- Chọn tài liệu.

- Chọn phiên bản.

- Chọn nhóm yêu cầu.

- Bấm “Tạo checklist AI”.

- AI tạo bảng checklist.

- Người dùng sửa từng dòng.

- Người dùng duyệt hoặc từ chối từng dòng.

- Sau khi duyệt xong mới xuất bản checklist.

### Cột checklist

- STT.

- Mã yêu cầu.

- Căn cứ.

- Nội dung cần kiểm tra.

- Nội dung dễ hiểu.

- Đơn vị chủ trì.

- Đơn vị phối hợp.

- Bằng chứng cần cung cấp.

- Tình trạng.

- Kế hoạch khắc phục.

- Thời hạn.

- Ghi chú.

- Trạng thái duyệt.

### Trạng thái dòng checklist

- AI gợi ý.

- Cần rà soát.

- Đã sửa.

- Đã duyệt.

- Từ chối.

- Đã xuất bản.

# 8. Module Giao việc

### Mục tiêu

Từ checklist đã duyệt, hệ thống cho phép giao việc cho các Ban/đơn vị trong VATM.

### Chức năng

- Chọn dòng checklist.

- Chọn đơn vị chủ trì.

- Chọn đơn vị phối hợp.

- Chọn người phụ trách.

- Đặt thời hạn.

- Yêu cầu loại bằng chứng.

- Gửi thông báo.

- Theo dõi trạng thái xử lý.

### Trạng thái việc được giao

- Chưa giao.

- Đã giao.

- Đã nhận.

- Đang xử lý.

- Đã cập nhật bằng chứng.

- Chờ duyệt.

- Hoàn thành.

- Quá hạn.

- Trả lại để bổ sung.

### Danh mục đơn vị VATM cần tạo sẵn

- Ban An toàn - Chất lượng.

- Ban Không lưu.

- Ban Kỹ thuật.

- Ban Tổ chức cán bộ - Lao động.

- Ban Kế hoạch.

- Văn phòng.

- Trung tâm Đào tạo.

- Công ty Quản lý bay miền Bắc.

- Công ty Quản lý bay miền Trung.

- Công ty Quản lý bay miền Nam.

- Trung tâm AIS.

- Trung tâm MET.

- Trung tâm SAR.

- Trung tâm ATFM.

# 9. Module Bằng chứng

### Mục tiêu

Cho phép đơn vị cập nhật hồ sơ chứng minh đã thực hiện yêu cầu.

### Chức năng

- Upload bằng chứng.

- Ghi chú bằng chứng.

- Gắn bằng chứng với checklist.

- Gắn bằng chứng với yêu cầu.

- Duyệt bằng chứng.

- Trả lại bằng chứng nếu chưa đạt.

- Lưu lịch sử cập nhật.

- Cho phép tải lại bằng chứng.

### Loại bằng chứng

- Quyết định.

- Quy định.

- Quy trình.

- Kế hoạch.

- Báo cáo.

- Biên bản họp.

- Biên bản kiểm tra.

- Danh sách đào tạo.

- Văn bản chấp thuận.

- Bản đồ/sơ đồ.

- Ảnh chụp.

- File Excel.

- File PDF.

- Email/thông báo.

# 10. Module Báo cáo

### Mục tiêu

Xuất báo cáo phục vụ lãnh đạo, kiểm tra, đánh giá nội bộ.

### Báo cáo cần có

- Báo cáo danh sách tài liệu.

- Báo cáo danh sách yêu cầu bóc tách.

- Báo cáo checklist theo tài liệu.

- Báo cáo giao việc theo đơn vị.

- Báo cáo việc quá hạn.

- Báo cáo thiếu bằng chứng.

- Báo cáo kết quả tự đánh giá.

- Báo cáo khoảng cách giữa quy định và hiện trạng.

- Báo cáo kế hoạch khắc phục.

- Báo cáo tổng hợp trình lãnh đạo.

### Định dạng xuất

- Word.

- Excel.

- PDF.

# 11. Phân quyền người dùng

## Nhóm quyền đề xuất

| Nhóm quyền | Mô tả |
| --- | --- |
| Quản trị hệ thống | Quản lý toàn bộ hệ thống |
| Ban ATCL | Tạo tài liệu, chạy bóc tách, duyệt checklist, giao việc |
| Ban chuyên môn | Nhận việc, phối hợp, cập nhật nội dung chuyên môn |
| Đơn vị trực thuộc | Nhận việc, cập nhật tình trạng, upload bằng chứng |
| Người phê duyệt | Duyệt checklist, duyệt bằng chứng, duyệt báo cáo |
| Người xem | Chỉ xem dữ liệu được phân quyền |

## Quy tắc phân quyền

- Người của đơn vị nào chỉ xem dữ liệu đơn vị đó.

- Ban ATCL xem được toàn bộ dữ liệu.

- Người chỉ xem không được sửa, xóa, duyệt.

- Người được giao việc chỉ cập nhật phần việc của mình.

- Người phê duyệt có quyền trả lại hồ sơ để bổ sung.

- Mọi thao tác phải lưu lịch sử.

# 12. Mapping dữ liệu Probo sang ICPMS

| Probo | ICPMS |
| --- | --- |
| Organization | VATM / Đơn vị |
| Framework | Bộ quy định / Bộ tiêu chuẩn |
| Control | Yêu cầu / Checklist item |
| Risk | Rủi ro an toàn |
| Audit | Kiểm tra / Đánh giá |
| Evidence | Bằng chứng |
| Policy | Quy định / Quy trình |
| Task | Việc được giao |
| User | Người dùng |
| Role | Vai trò |
| Audit log | Lịch sử thao tác |

# 13. Dữ liệu mới cần bổ sung

Cần bổ sung các bảng hoặc nhóm dữ liệu sau:

## documents

Lưu tài liệu.

Trường chính:

- id.

- code.

- title.

- document_type.

- issuer.

- issued_date.

- effective_date.

- domain.

- status.

- description.

## document_versions

Lưu phiên bản tài liệu.

Trường chính:

- id.

- document_id.

- version_name.

- effective_date.

- supersedes_version_id.

- status.

## uploaded_files

Lưu file gốc.

Trường chính:

- id.

- document_version_id.

- file_name.

- file_type.

- file_path.

- file_size.

- uploaded_by.

- uploaded_at.

## ingestion_jobs

Lưu các lần bóc tách.

Trường chính:

- id.

- document_version_id.

- file_id.

- status.

- progress.

- total_pages.

- processed_pages.

- requirements_created.

- error_message.

- started_at.

- finished_at.

- created_by.

## requirements

Lưu yêu cầu được bóc tách.

Trường chính:

- id.

- document_version_id.

- requirement_code.

- chapter.

- section.

- article.

- clause.

- point.

- appendix.

- source_page.

- original_text.

- simplified_text.

- requirement_type.

- importance_level.

- applicable_to_vatm.

- vatm_role.

- lead_unit_id.

- coordinate_unit_ids.

- evidence_required.

- review_status.

## checklist_items

Lưu dòng checklist.

Trường chính:

- id.

- requirement_id.

- item_text.

- legal_basis.

- lead_unit_id.

- coordinate_unit_ids.

- required_evidence.

- current_status.

- corrective_plan.

- due_date.

- ai_confidence.

- approval_status.

- note.

## assignments

Lưu giao việc.

Trường chính:

- id.

- checklist_item_id.

- assigned_to_unit_id.

- assigned_to_user_id.

- assigned_by.

- due_date.

- status.

- note.

## evidences

Lưu bằng chứng.

Trường chính:

- id.

- assignment_id.

- file_name.

- file_path.

- evidence_type.

- description.

- uploaded_by.

- uploaded_at.

- review_status.

- review_note.

## units

Lưu danh mục đơn vị.

Trường chính:

- id.

- unit_code.

- unit_name.

- unit_type.

- parent_unit_id.

- status.

# 14. Quy tắc gợi ý giao việc tự động

## Nếu nội dung liên quan đến an toàn, SMS, báo cáo, rủi ro

Chủ trì:

- Ban An toàn - Chất lượng.

Phối hợp:

- Các Ban/đơn vị liên quan.

## Nếu nội dung liên quan đến điều hành bay, vùng trời, phương thức bay

Chủ trì:

- Ban Không lưu.

Phối hợp:

- Ban ATCL.

- Các Công ty Quản lý bay.

- ATFM.

- AIS.

- MET.

## Nếu nội dung liên quan đến thiết bị, đài/trạm, hệ thống kỹ thuật

Chủ trì:

- Ban Kỹ thuật.

Phối hợp:

- Ban ATCL.

- Đơn vị kỹ thuật liên quan.

## Nếu nội dung liên quan đến đào tạo, năng lực nhân sự

Chủ trì:

- Ban Tổ chức cán bộ - Lao động hoặc Trung tâm Đào tạo.

Phối hợp:

- Ban ATCL.

- Các đơn vị.

## Nếu nội dung liên quan đến kế hoạch, nguồn lực, kinh phí

Chủ trì:

- Ban Kế hoạch.

Phối hợp:

- Ban ATCL.

- Các đơn vị.

## Nếu nội dung liên quan đến AIS

Chủ trì:

- Trung tâm AIS.

Phối hợp:

- Ban Không lưu.

- Ban ATCL.

## Nếu nội dung liên quan đến MET

Chủ trì:

- Trung tâm MET.

Phối hợp:

- Ban Không lưu.

- Ban ATCL.

## Nếu nội dung liên quan đến SAR, ứng phó khẩn nguy

Chủ trì:

- Trung tâm SAR.

Phối hợp:

- Ban ATCL.

- Ban Không lưu.

- Các Công ty Quản lý bay.

# 15. Giao diện cần thiết kế lại

## Nguyên tắc giao diện

- Dùng tiếng Việt.

- Không dùng nhiều thuật ngữ kỹ thuật.

- Bố cục rõ ràng.

- Bảng dữ liệu dễ đọc.

- Có bộ lọc.

- Có ô tìm kiếm.

- Có màu trạng thái.

- Có hướng dẫn ngắn trong từng màn hình.

## Một dòng checklist nên hiển thị như sau

| Cột | Nội dung |
| --- | --- |
| STT | Số thứ tự |
| Căn cứ | Điều/Khoản/Điểm hoặc Chapter/Section |
| Nội dung cần kiểm tra | Câu hỏi/checklist dễ hiểu |
| Đơn vị chủ trì | Ban/đơn vị chịu trách nhiệm chính |
| Đơn vị phối hợp | Ban/đơn vị liên quan |
| Bằng chứng | Hồ sơ cần upload |
| Tình trạng | Chưa thực hiện/Đang thực hiện/Hoàn thành |
| Hạn xử lý | Ngày hoàn thành |
| Ghi chú | Nội dung bổ sung |

# 16. Tiến độ thực hiện

## Giai đoạn 1: Khảo sát và chạy Probo gốc

Thời gian: 2-3 ngày.

Công việc:

- Clone Probo.

- Chạy Probo bằng Docker.

- Kiểm tra các module có sẵn.

- Ghi lại module nào giữ, module nào ẩn, module nào sửa.

- Kiểm tra cách Probo lưu dữ liệu controls, risks, evidence, tasks.

Kết quả:

- Có bản Probo gốc chạy được.

- Có danh sách module cần chỉnh.

## Giai đoạn 2: Đổi giao diện và ngôn ngữ sang ICPMS

Thời gian: 1 tuần.

Công việc:

- Đổi tên ứng dụng thành VATM ICPMS.

- Đổi logo, màu sắc, tiêu đề.

- Đổi menu sang tiếng Việt.

- Ẩn các module chưa cần dùng.

- Đổi tên các module Probo sang nghiệp vụ VATM.

- Tạo danh mục đơn vị VATM.

Kết quả:

- Giao diện nhìn giống ứng dụng ICPMS, không còn giống app SOC2/GDPR.

## Giai đoạn 3: Xây module tài liệu và upload

Thời gian: 1 tuần.

Công việc:

- Tạo màn hình quản lý tài liệu.

- Tạo màn hình phiên bản tài liệu.

- Tạo màn hình upload file.

- Lưu file PDF/Word.

- Cho xem lại file đã upload.

- Kiểm tra file có đọc được không.

Kết quả:

- Người dùng tạo được tài liệu và upload file.

## Giai đoạn 4: Xây module Ingestion Jobs

Thời gian: 2-3 tuần.

Công việc:

- Đọc PDF/Word.

- Nhận diện loại tài liệu.

- Bóc tách tài liệu ICAO.

- Bóc tách văn bản pháp luật Việt Nam.

- Tạo danh sách Requirements.

- Hiển thị trạng thái job.

- Cho phép sửa, gộp, xóa yêu cầu.

- Lưu nguồn trích dẫn theo trang, điều, khoản, điểm.

Kết quả:

- Hệ thống bóc được tài liệu thành danh sách yêu cầu.

## Giai đoạn 5: Xây AI Review và checklist

Thời gian: 2 tuần.

Công việc:

- Tạo nút tạo checklist bằng AI.

- AI chuyển requirement thành câu checklist.

- AI gợi ý đơn vị chủ trì.

- AI gợi ý bằng chứng.

- Người dùng duyệt hoặc từ chối dòng checklist.

- Xuất bản checklist chính thức.

Kết quả:

- Có checklist đã duyệt để giao việc.

## Giai đoạn 6: Xây giao việc và bằng chứng

Thời gian: 2 tuần.

Công việc:

- Giao checklist cho đơn vị.

- Đơn vị nhận việc.

- Đơn vị cập nhật tình trạng.

- Đơn vị upload bằng chứng.

- Ban ATCL duyệt bằng chứng.

- Trả lại nếu bằng chứng chưa đạt.

- Theo dõi quá hạn.

Kết quả:

- Có luồng xử lý thực tế giữa Ban ATCL và các đơn vị.

## Giai đoạn 7: Xây báo cáo

Thời gian: 1-2 tuần.

Công việc:

- Báo cáo tổng hợp.

- Báo cáo theo đơn vị.

- Báo cáo việc quá hạn.

- Báo cáo thiếu bằng chứng.

- Báo cáo checklist theo tài liệu.

- Xuất Excel.

- Xuất Word.

Kết quả:

- Có báo cáo phục vụ lãnh đạo và kiểm tra.

## Giai đoạn 8: Kiểm thử và hoàn thiện

Thời gian: 1-2 tuần.

Công việc:

- Kiểm thử upload file.

- Kiểm thử bóc tách Nghị định.

- Kiểm thử bóc tách ICAO Doc.

- Kiểm thử AI checklist.

- Kiểm thử giao việc.

- Kiểm thử upload bằng chứng.

- Kiểm thử phân quyền.

- Kiểm thử báo cáo.

- Sửa lỗi giao diện.

- Tạo dữ liệu mẫu.

Kết quả:

- Có bản demo ICPMS hoàn chỉnh.

# 17. Dữ liệu mẫu cần tạo

## Tài liệu mẫu

- ICAO Doc 9859.

- Nghị định 32/2016/NĐ-CP.

- Một quy định nội bộ VATM.

- Một thông tư hoặc quyết định mẫu.

## Đơn vị mẫu

- Ban An toàn - Chất lượng.

- Ban Không lưu.

- Ban Kỹ thuật.

- Ban Tổ chức cán bộ - Lao động.

- Ban Kế hoạch.

- Văn phòng.

- Trung tâm Đào tạo.

- Công ty Quản lý bay miền Bắc.

- Công ty Quản lý bay miền Trung.

- Công ty Quản lý bay miền Nam.

- Trung tâm AIS.

- Trung tâm MET.

- Trung tâm SAR.

- Trung tâm ATFM.

## Người dùng mẫu

- Admin.

- Cán bộ Ban ATCL.

- Cán bộ Ban Không lưu.

- Cán bộ Ban Kỹ thuật.

- Người dùng đơn vị.

- Người phê duyệt.

- Người chỉ xem.

# 18. Tiêu chí nghiệm thu

Ứng dụng đạt yêu cầu khi:

- Chạy được từ mã nguồn Probo đã chỉnh sửa.

- Giao diện đổi thành VATM ICPMS.

- Có menu tiếng Việt.

- Tạo được tài liệu.

- Tạo được phiên bản tài liệu.

- Upload được PDF/Word.

- Bóc được văn bản Việt Nam theo Chương, Mục, Điều, Khoản, Điểm.

- Bóc được tài liệu ICAO theo Chapter, Section, Paragraph.

- Tạo được Requirements.

- Sửa được Requirements.

- Tạo được checklist AI.

- Duyệt được checklist.

- Giao việc được cho đơn vị.

- Đơn vị cập nhật được tình trạng.

- Upload được bằng chứng.

- Ban ATCL duyệt hoặc trả lại bằng chứng.

- Dashboard hiển thị đúng số liệu.

- Xuất được báo cáo Excel hoặc Word.

- Có phân quyền theo vai trò.

- Có dữ liệu mẫu để demo.

# 19. Prompt ngắn đưa cho Antigravity

Hãy thiết kế lại mã nguồn Probo thành ứng dụng VATM ICPMS. Không viết lại từ đầu, hãy giữ các phần phù hợp của Probo như quản lý compliance, controls, risks, audit, tasks, evidence, document approval, RBAC và audit logs. Hãy đổi giao diện, ngôn ngữ và nghiệp vụ sang tiếng Việt để phù hợp với VATM.

Ứng dụng ICPMS cần có các module: Tổng quan, Tài liệu, Phiên bản tài liệu, Upload file, Bóc tách tài liệu, Yêu cầu, AI Review, Checklist, Giao việc, Bằng chứng, Rủi ro an toàn, Kiểm tra/Đánh giá, Báo cáo, Tra cứu, Cấu hình và Người dùng.

Cần bổ sung module Ingestion Jobs để đọc file PDF/Word và bóc tách tài liệu. Với văn bản pháp luật Việt Nam, bóc theo Chương → Mục → Điều → Khoản → Điểm → Phụ lục/Bảng/Hình. Với tài liệu ICAO, bóc theo Chapter → Section → Paragraph → Appendix/Table/Figure. Các câu có từ khóa như “phải”, “có trách nhiệm”, “chủ trì”, “phối hợp”, “thực hiện”, “tuân thủ”, “không được”, “shall”, “must”, “should”, “required to”, “ensure”, “establish”, “maintain” phải được nhận diện là yêu cầu.

Từ mỗi yêu cầu, hệ thống cần tạo checklist gồm: căn cứ, nội dung cần kiểm tra, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, bằng chứng cần có, tình trạng, kế hoạch khắc phục, thời hạn và ghi chú. AI chỉ được gợi ý checklist, người dùng phải duyệt trước khi sử dụng chính thức.

Cần tạo danh mục đơn vị VATM gồm: Ban An toàn - Chất lượng, Ban Không lưu, Ban Kỹ thuật, Ban Tổ chức cán bộ - Lao động, Ban Kế hoạch, Văn phòng, Trung tâm Đào tạo, Công ty Quản lý bay miền Bắc, Công ty Quản lý bay miền Trung, Công ty Quản lý bay miền Nam, Trung tâm AIS, Trung tâm MET, Trung tâm SAR và Trung tâm ATFM.

Ứng dụng phải có giao diện dễ dùng, chuyên nghiệp, tiếng Việt, có dashboard trạng thái, bảng dữ liệu rõ ràng, màu trạng thái, phân quyền người dùng, giao việc, upload bằng chứng và xuất báo cáo Word/Excel.