PROMPT CHO ANTIGRAVITY

PHASE 2 — Tạo danh mục tổ chức VATM và nhóm quyền hệ thống ICPMS

Hiện tại Phase 1 đã đổi nhận diện Probo thành VATM ICPMS ở mức giao diện và menu.

Bây giờ thực hiện Phase 2.

Mục tiêu Phase 2 là tạo dữ liệu nền cho hệ thống ICPMS, gồm:

- Danh mục tổ chức, Ban, Trung tâm, Công ty thuộc VATM.

- Nhóm quyền người dùng của hệ thống ICPMS.

- Tài khoản demo mẫu nếu phù hợp.

- Mô hình phân quyền tách riêng giữa đơn vị và vai trò.

- Chuẩn bị nền cho các phase sau: quản lý tài liệu, bóc tách tài liệu, checklist, giao việc, bằng chứng và báo cáo.

Trong Phase 2 chưa làm module tài liệu, chưa upload, chưa ingestion, chưa parser, chưa AI Review, chưa checklist nghiệp vụ.

1. Kiểm tra branch trước khi làm

Trước khi sửa code, chạy:

git status

git branch

Đảm bảo đang ở branch:

vatm-icpms-redesign

Nếu chưa ở branch này, chuyển sang:

git checkout vatm-icpms-redesign

Nếu Phase 1 chưa commit, hãy báo lại trước khi làm tiếp.

2. Mục tiêu Phase 2

Phase 2 cần hoàn thành các việc sau:

- Tạo danh mục đơn vị VATM.

- Tạo nhóm quyền ICPMS.

- Tạo user mẫu nếu hệ thống có cơ chế seed user.

- Gắn user mẫu với đơn vị và vai trò.

- Chuẩn bị mô hình phân quyền cho các phase sau.

Nguyên tắc chung:

ICPMS là hệ thống quản lý tuân thủ của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - VATM.

VATM là chủ sở hữu và đơn vị quản lý hệ thống ở cấp Tổng công ty.

Các Ban, Trung tâm, Công ty là đơn vị tham gia sử dụng hệ thống theo phân quyền.

3. Nguyên tắc tách đơn vị và vai trò

Trong hệ thống phải tách rõ:

Đơn vị = người dùng thuộc cơ quan/đơn vị nào.

Vai trò = người dùng được phép làm gì trong hệ thống.

Ví dụ:

Một người dùng có thể thuộc một đơn vị cụ thể, nhưng được gán một hoặc nhiều vai trò như:

- Quản trị hệ thống

- Quản lý tuân thủ

- Quản lý tài liệu

- Người rà soát

- Người phê duyệt

- Đầu mối đơn vị

- Người dùng đơn vị

- Người xem

Không được thiết kế quyền dựa cứng theo tên đơn vị.
Quyền phải dựa trên role được gán cho người dùng.

4. Danh mục đơn vị VATM cần tạo

Tạo sẵn các đơn vị sau trong hệ thống:

| Mã đơn vị | Tên đơn vị | Loại đơn vị |
| --- | --- | --- |
| VATM | Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam | Cấp Tổng công ty |
| VATM_ATCL | Ban An toàn - Chất lượng | Ban chức năng |
| VATM_KL | Ban Không lưu | Ban chức năng |
| VATM_KT | Ban Kỹ thuật | Ban chức năng |
| VATM_TCCB | Ban Tổ chức cán bộ - Lao động | Ban chức năng |
| VATM_KH | Ban Kế hoạch | Ban chức năng |
| VATM_VP | Văn phòng | Ban chức năng |
| VATM_TRAINING | Trung tâm Đào tạo | Đơn vị chuyên môn |
| VATM_NORTHERN_ATM | Công ty Quản lý bay miền Bắc | Đơn vị trực thuộc |
| VATM_CENTRAL_ATM | Công ty Quản lý bay miền Trung | Đơn vị trực thuộc |
| VATM_SOUTHERN_ATM | Công ty Quản lý bay miền Nam | Đơn vị trực thuộc |
| VATM_AIS | Trung tâm AIS | Đơn vị chuyên môn |
| VATM_MET | Trung tâm MET | Đơn vị chuyên môn |
| VATM_SAR | Trung tâm SAR | Đơn vị chuyên môn |
| VATM_ATFM | Trung tâm ATFM | Đơn vị chuyên môn |

Nếu Probo đã có khái niệm Organization hoặc Workspace thì có thể tận dụng để lưu danh mục đơn vị.

Nếu Probo chưa có bảng đơn vị riêng, hãy chọn cách ít phá vỡ nhất:

- Dùng entity Organization sẵn có nếu phù hợp.

- Hoặc tạo bảng/collection mới units.

- Hoặc tạo seed/config tạm thời nếu chưa muốn sửa schema sâu.

Phải báo cáo rõ đã chọn phương án nào.

5. Nhóm quyền ICPMS cần tạo

Tạo các nhóm quyền sau:

| Mã quyền | Tên quyền | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| ICPMS_SYSTEM_OWNER | Chủ sở hữu hệ thống | Vai trò đại diện cấp VATM, theo dõi tổng thể hệ thống |
| ICPMS_SYSTEM_ADMIN | Quản trị hệ thống | Quản lý cấu hình, người dùng, vai trò, phân quyền |
| ICPMS_COMPLIANCE_MANAGER | Quản lý tuân thủ | Quản lý quy trình tuân thủ, checklist, giao việc, theo dõi kết quả |
| ICPMS_DOCUMENT_MANAGER | Quản lý tài liệu | Tạo, cập nhật, quản lý tài liệu và phiên bản |
| ICPMS_REVIEWER | Người rà soát | Rà soát yêu cầu, checklist, bằng chứng |
| ICPMS_APPROVER | Người phê duyệt | Phê duyệt checklist, bằng chứng, báo cáo theo phân quyền |
| ICPMS_UNIT_MANAGER | Đầu mối đơn vị | Quản lý việc được giao của đơn vị |
| ICPMS_UNIT_USER | Người dùng đơn vị | Cập nhật tình trạng, nộp bằng chứng |
| ICPMS_VIEWER | Người xem | Chỉ xem dữ liệu được phân quyền |

Không tạo quyền dựa theo tên Ban hoặc tên đơn vị.
Vai trò phải là vai trò nghiệp vụ chung của hệ thống.

6. Quy tắc quyền cơ bản

6.1. ICPMS_SYSTEM_OWNER

Được phép:

- Xem toàn bộ dữ liệu hệ thống.

- Theo dõi tình trạng tuân thủ cấp Tổng công ty.

- Xem báo cáo tổng hợp.

- Theo dõi trạng thái tài liệu, checklist, giao việc, bằng chứng.

6.2. ICPMS_SYSTEM_ADMIN

Được phép:

- Quản lý cấu hình hệ thống.

- Quản lý người dùng.

- Quản lý vai trò.

- Quản lý phân quyền.

- Quản lý danh mục đơn vị.

- Kiểm tra log và cấu hình vận hành nếu hệ thống hỗ trợ.

6.3. ICPMS_COMPLIANCE_MANAGER

Được phép:

- Quản lý quy trình tuân thủ.

- Theo dõi danh sách yêu cầu.

- Theo dõi checklist.

- Theo dõi việc giao nhiệm vụ.

- Theo dõi bằng chứng.

- Theo dõi báo cáo tuân thủ.

6.4. ICPMS_DOCUMENT_MANAGER

Được phép:

- Tạo tài liệu.

- Cập nhật tài liệu.

- Quản lý phiên bản tài liệu.

- Chuẩn bị file để bóc tách ở các phase sau.

6.5. ICPMS_REVIEWER

Được phép:

- Rà soát yêu cầu.

- Rà soát checklist.

- Rà soát bằng chứng.

- Ghi nhận ý kiến chuyên môn.

6.6. ICPMS_APPROVER

Được phép:

- Phê duyệt checklist.

- Phê duyệt bằng chứng.

- Trả lại hồ sơ để bổ sung.

- Phê duyệt báo cáo nếu được phân quyền.

6.7. ICPMS_UNIT_MANAGER

Được phép:

- Xem việc của đơn vị mình.

- Theo dõi tiến độ xử lý của đơn vị.

- Phân công nội bộ nếu hệ thống hỗ trợ.

- Gửi kết quả xử lý của đơn vị.

6.8. ICPMS_UNIT_USER

Được phép:

- Xem việc được giao cho mình hoặc đơn vị mình.

- Cập nhật tình trạng.

- Upload bằng chứng.

- Ghi chú xử lý.

6.9. ICPMS_VIEWER

Được phép:

- Chỉ xem dữ liệu được phân quyền.

- Không được sửa.

- Không được xóa.

- Không được duyệt.

- Không được giao việc.

7. Tài khoản demo mẫu

Nếu hệ thống có seed user hoặc tạo user mẫu được an toàn, tạo các tài khoản demo sau:

| Username | Vai trò | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| admin | ICPMS_SYSTEM_ADMIN | VATM |
| owner | ICPMS_SYSTEM_OWNER | VATM |
| compliance_manager | ICPMS_COMPLIANCE_MANAGER | VATM |
| document_manager | ICPMS_DOCUMENT_MANAGER | VATM |
| reviewer_atcl | ICPMS_REVIEWER | Ban An toàn - Chất lượng |
| reviewer_khongluu | ICPMS_REVIEWER | Ban Không lưu |
| reviewer_kythuat | ICPMS_REVIEWER | Ban Kỹ thuật |
| unit_manager_north | ICPMS_UNIT_MANAGER | Công ty Quản lý bay miền Bắc |
| unit_user_north | ICPMS_UNIT_USER | Công ty Quản lý bay miền Bắc |
| approver | ICPMS_APPROVER | VATM |
| viewer | ICPMS_VIEWER | VATM |

Không hard-code mật khẩu thật vào source code.

Nếu cần password demo, dùng cơ chế seed/dev hiện có của Probo và ghi rõ trong báo cáo.

Không commit file .env chứa secret.

8. Giao diện cần cập nhật trong Phase 2

Nếu Probo đã có màn hình Users/Roles/Organization thì cập nhật nhẹ giao diện để hiển thị:

- Người dùng

- Đơn vị

- Vai trò

- Trạng thái

Nếu chưa có màn hình đơn vị, tạo màn hình đơn giản:

Danh mục đơn vị VATM

Màn hình này hiển thị bảng:

| Mã đơn vị | Tên đơn vị | Loại đơn vị | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |

Chức năng tối thiểu:

- Xem danh sách đơn vị.

- Tìm kiếm đơn vị.

- Lọc theo loại đơn vị.

Chưa cần làm đầy đủ thêm/sửa/xóa nếu phức tạp.
Có thể để thêm/sửa/xóa cho phase cấu hình sau.

9. Yêu cầu database/seed

Tùy kiến trúc Probo, hãy chọn cách phù hợp nhất.

Trường hợp 1: Probo có seed data

Thêm danh mục đơn vị và role vào seed data.

Trường hợp 2: Probo có migration rõ ràng

Nếu cần bảng mới, tạo migration mới.

Không sửa migration cũ đã có.

Trường hợp 3: Chưa muốn sửa database schema

Có thể tạo cấu hình tạm trong file seed/config, nhưng phải báo cáo rõ đây là phương án tạm.

Yêu cầu:

- Không phá dữ liệu hiện có.

- Không sửa trực tiếp dữ liệu production.

- Không commit file database local.

- Không commit file log/cache.

- Không commit file .env chứa secret.

10. Kiểm thử Phase 2

Sau khi làm xong, kiểm tra:

- App vẫn chạy được.

- Đăng nhập vẫn hoạt động.

- Danh mục đơn vị VATM hiển thị được.

- Role ICPMS hiển thị được hoặc seed được.

- User mẫu gắn đúng đơn vị và vai trò nếu đã tạo.

- Người dùng có thể được nhận diện theo đơn vị.

- Người dùng có thể được nhận diện theo vai trò.

- Không lỗi menu Phase 1.

- Không lỗi trắng màn hình.

- Không phá module Probo cũ.

Chạy các lệnh phù hợp với repo:

git status

Nếu có lệnh build:

npm run build

Nếu có lệnh test:

npm test

Nếu chạy Docker:

docker compose ps

Nếu repo không dùng npm thì dùng lệnh tương ứng đã phát hiện ở Phase 0.

11. Tạo báo cáo Phase 2

Tạo file:

docs/vatm-icpms/PHASE_02_UNITS_ROLES.md

Nội dung gồm:

# PHASE 2 — VATM Units and ICPMS Roles

## 1. Mục tiêu Phase 2

## 2. Mô hình quản trị hệ thống

Hệ thống ICPMS thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - VATM.

VATM là chủ sở hữu và đơn vị quản lý hệ thống ở cấp Tổng công ty.

Các Ban, Trung tâm, Công ty trong VATM là đơn vị tham gia sử dụng hệ thống theo phân quyền.

Đơn vị và vai trò người dùng được tách riêng:

- Đơn vị cho biết người dùng thuộc cơ quan nào.

- Vai trò cho biết người dùng được phép làm gì trong hệ thống.

## 3. Danh mục đơn vị VATM đã tạo

## 4. Nhóm quyền ICPMS đã tạo

## 5. Tài khoản demo nếu có

## 6. Cách mapping vào Probo hiện tại

## 7. Database/seed/migration đã thay đổi

## 8. Giao diện đã thêm/sửa

## 9. File đã sửa

## 10. File đã thêm

## 11. Cách kiểm thử

## 12. Lỗi hoặc hạn chế còn tồn tại

## 13. Khuyến nghị cho Phase 3

## 14. Kết luận Phase 2

Báo cáo viết bằng tiếng Việt, rõ ràng, dễ hiểu.

12. Tiêu chí hoàn thành Phase 2

Phase 2 hoàn thành khi:

- Có danh mục đơn vị VATM.

- Có nhóm quyền ICPMS.

- Có mapping user/role/unit ở mức nền.

- Có thể xem danh sách đơn vị trên giao diện hoặc xác nhận seed thành công.

- Vai trò người dùng không bị gắn cứng theo tên đơn vị.

- VATM được xác định là chủ sở hữu hệ thống cấp Tổng công ty.

- Không phá đăng nhập.

- Không phá menu Phase 1.

- Không thêm nghiệp vụ ngoài phạm vi Phase 2.

- Có báo cáo docs/vatm-icpms/PHASE_02_UNITS_ROLES.md.

- Không commit file rác, log, cache, node_modules, .env chứa secret.

13. Báo cáo lại sau khi hoàn thành

Sau khi làm xong Phase 2, hãy trả lời theo mẫu:

# Phase 2 Completed — VATM Units and ICPMS Roles

## 1. Kết quả chính

- Đã tạo danh mục đơn vị VATM:

- Đã tạo nhóm quyền ICPMS:

- Đã tạo user mẫu:

- Đã cập nhật giao diện:

- Đã tách đơn vị và vai trò người dùng:

## 2. Mô hình quản trị

- Chủ sở hữu hệ thống:

- Nguyên tắc tách đơn vị và vai trò:

## 3. Danh mục đơn vị

| Mã đơn vị | Tên đơn vị | Loại đơn vị |

|---|---|---|

## 4. Nhóm quyền

| Mã quyền | Tên quyền | Mô tả |

|---|---|---|

## 5. User mẫu nếu có

| User | Vai trò | Đơn vị |

|---|---|---|

## 6. File đã sửa

| File | Nội dung sửa |

|---|---|

## 7. File đã thêm

| File | Nội dung |

|---|---|

## 8. Kết quả kiểm thử

- App chạy được:

- Đăng nhập được:

- Danh mục đơn vị hiển thị:

- Role hiển thị:

- Build/lint/test:

- Lỗi còn tồn tại:

## 9. Khuyến nghị cho Phase 3

- ...

## 10. Commit message đề xuất

```bash

git add .

git commit -m "Phase 02 - Add VATM units and ICPMS roles"

---

# 14. Giới hạn bắt buộc

Trong Phase 2 không làm các phần sau:

- Không làm module Quản lý tài liệu.

- Không làm Phiên bản tài liệu.

- Không làm Upload file.

- Không làm Bóc tách tài liệu.

- Không làm parser.

- Không làm AI Review.

- Không làm Checklist chính thức.

- Không làm Giao việc nghiệp vụ.

- Không làm Bằng chứng nghiệp vụ.

- Không làm Báo cáo nghiệp vụ.

Các phần đó sẽ làm từ Phase 3 trở đi.